Informe Final de Auditoría y Diagnóstico de Bugs

Proyecto: WMS-PAME
Fecha de Auditoría: 25 de abril de 2026
Estado: Crítico - Requiere ajustes de seguridad y servicios

# 1. Validación del Núcleo Operativo

Las pruebas unitarias (44/44 exitosas) confirman que el cerebro del sistema funciona. La lógica de inventario, cálculo de reposición y predicciones no presentan errores de cálculo.

# 2. Diagnóstico de Novedades en Picking y Cierre

## A. Error "No autorizado" en Cierre de Caja (Imagen 66)

Al intentar cerrar una caja y etiquetar, el sistema arroja el mensaje "No autorizado".

Análisis Técnico:

Este error coincide con el fallo 403 (Forbidden) detectado en la suite de pruebas. La lógica de seguridad en app/routes/reposicion.py (y similares) ahora exige roles de ADMIN o JEFE_ALMACEN. El usuario operario está siendo bloqueado por el servidor al intentar ejecutar el cierre.

## B. "Error Siesa" en Cola de Pedidos (Imagen 67)

Varios pedidos en la cola de picking muestran un estado de error al intentar sincronizar con Siesa.

Análisis Técnico:

Este error está ligado directamente al fallo en siesa_job_service.py. Al no retornar correctamente los resultados del procesamiento de jobs (error None == 1), el sistema pierde la trazabilidad de la sincronización. Esto impide que los pedidos se marquen como completados en el ERP, dejando la tarea en un estado inconsistente.

# 3. Hoja de Ruta para Solución

| Componente | Causa Raíz | Acción Correctiva |
| --- | --- | --- |
| Servicio Siesa (DLQ) | Falta de "return" en función principal. | Corregir siesa_job_service.py para devolver el conteo de jobs. |
| Permisos API | Discrepancia de roles (Operario vs Admin). | Ajustar _auth_helpers.py o elevar permisos del operario en picking. |
| Suite de Tests | Configuración de usuario desactualizada. | Cambiar rol de usuario de prueba a "admin" en conftest.py. |

# Conclusión

Las fallas reportadas no son errores aleatorios, sino consecuencias directas de la desalineación entre la seguridad del código y el uso en bodega. Se recomienda aplicar los ajustes de retorno de datos y revisión de roles para estabilizar la operación.